Информация

по результатам контрольного мероприятия по вопросу

выполнения мероприятий в текущем году работам по Петровскому сельскому поселению Славянского района, ст-ца Петровская, улица Красная, 41В, ст-ца Петровская, улица Чапаева,177В

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Славянский район на 2025 год, проведено контрольное мероприятие по факту эффективности, результативности, законности, продуктивности и целевого использования средств бюджета, предназначенных на выполнения восстановительных работ по воинским захоронениям в Петровском сельском поселении Славянского района.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Петровского сельского поселения Славянского района.

По представленной информации об объемах финансового обеспечения расходного обязательства муниципального образования, не связанного с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия из бюджета Краснодарского края объем предоставленных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы и муниципальной программы «Увековечение памяти погибшим при защите Отечества на 2019-2024 годы» по Петровскому сельскому поселению составил 2212,4 тыс. руб., что не противоречит условиями соглашения.

Фактов нарушения сроков выплат, равно как и фактов неправомерных выплат, не установлено.

По заключенному муниципальному контракту объем освоенных средств по программе составило 2304,7 тысяч рублей или 100%.

Выполнение работ подтверждается Актами выполненных работ (ф.КС-2). Подрядной организацией не соблюдены сроки исполнения работ.

Акт по результатам проверки направлен:

Администрации Петровского сельского поселения муниципального образования Славянский район;

в Славянскую межрайонную прокуратуру.

Выписано Представление Петровскому сельскому поселению Славянского района от 22.09.2025 года по факту неосуществления должного контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.