**Информация**

Проверки концессионных соглашений за 2022 год –истекший период 2024 года.

Муниципального образования Славянский район Краснодарского края

На основании пункта 2.26 плана работы Контроьно-счетной палаты Краснодарского края, пункта 1.7 плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Славянский район на 2024 год, распоряжения контрольно-счетной палаты от 15.04.2024 №08-э «О проведении параллельного экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой Краснодарского края и Контрольно-счетной палатой муниципального образования Славянский район «Анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (в формате параллельного экспертно-аналитического мероприятия с муниципальными контрольно-счетными органами Краснодарского края» на территории Славянского района за 2022 год-истекший период 2024 года и иной период (при необходимости)», удостоверения на право проведения экспертно-аналитического мероприятия от 15.04.2024 №49-24/э.

Срок проведения мероприятия: с 15.04.2024 года по 14.06.2024 года.

Проверка проводилась в отношении Муниципального образования Славянский район.

**Выводы:**

Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования Славянский район Краснодарского края, заключено в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г.№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» между Администрацией муниципального образования Славянский район (Концедент), муниципальным унитарным предприятием «Теплокомплекс» муниципального образования Славянский район, участвующее на стороне Концедента и Обществом с ограниченной ответственностью «Славянсктеплоэнерго», а также между администрацией Краснодарского края в качестве третьей стороны.

В рамках соглашения концессионеру передано муниципальное имущество по акту приема-передачи 187 единиц общей стоимостью 48031,4 тыс. руб.

В проверяемом периоде, концессионер инвестиционную программу не исполнял, реконструкция и модернизация объектов соглашения в проверяемом периоде не производилась.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренный соглашением составляет 586430210 руб., в проверяемом периоде, концессионером по данным мероприятиям расходы не производились.

Концессионная плата по Соглашению не установлена.

**Заключение по результатам проверки направлено:**

-Главемуниципального образования Славянский район;

-В Славянскую межрайонную прокуратуру.