А

АДМИНИСТРАУИЯ ПРИКУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.04.2013 года                                                                                                    № 51

хутор Прикубанский

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Комплексное развитии систем коммунальной инфраструктуры Прикубанского   сельского поселения Славянского района» на 2013год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»   постановляю:

1.Принять     муниципальную     целевую     программу     «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения Славянского района» на 2013 год согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

ИО Главы

Прикубанского сельского поселения                          С.И. Орел

Приложение

- к постановлению администрации

- Прикубанского  сельского поселения

- Славянского района

- от 06.04.2013г. № 51

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Прикубанского   сельского поселения Славянского района»

на 2013год.

## ПАСПОРТ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения Славянского района» на 2013 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Программы Краснодарского края, отраслевые программы социально-экономического развития Краснодарского края, программа социально- экономического развития муниципального образования Славянский район, Программа социально-экономического развития Прикубанского сельского поселения Славянского района. |
| Заказчик Программы | Администрация Прикубанского сельского поселения Славянского района. |
| Разработчик Программы | ### Начальник финансового отдела |
| Исполнитель Программы | ### Администрация Прикубанского сельского поселения Славянского района. |
| Координатор Программы | ### Администрация Прикубанского сельского поселения Славянского района. |
| Цели Программы | Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения Славянского района. |
| # Срок реализации Программы | 2013 год |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 387,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 367,8 тыс.рублей, средств бюджета Прикубанского сельского поселения 20,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты | Снижение уровня износа объектов от реализации Программы коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации. |
| Контроль за реализацией | Постоянная депутатская комиссия Программы администрация Прикубанского сельского поселения Славянского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

-низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в  Прикубанском сельском поселении составляет сегодня 75 процентов.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 40 процентов поданной в сеть воды.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» является повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы позволит:

-привлечь средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

-обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

-использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

-разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

Сроки реализации программных мероприятий определены на период 2013 годы.

Этапы реализации программы более конкретно указаны в разделе № 3 «Перечень мероприятий программы».

3. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | КБ | МБ |
| 1 | Изготовление демонстрационных материалов с анализом исходных данных: (анализ и обработка исходных данных; разработка схем современного использования территории теплоснабжения; разработка перспективных схем теплоснабжения и согласование) | 80,0 | 75,5 | 4,5 |
| 2 | Разработка перспективных схем газоснабжения и их согласование | 90,0 | 85,5 | 4,5 |
| 3 | Разработка перспективных схем электроснабжения и их согласование | 97,8 | 92,0 | 4,9 |
| 7 | Разработка перспективной схемы обращения с ТБО и согласование | 65,0 | 61,7 | 3,3 |
| 8 | Разработка проекта | 55,0 | 52,2 | 2,8 |
|  | итого | 387,8 | 367,8 | 20,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Общий объем финансирования Программы составляет – 387,8 тыс. рублей.

В том числе: за счет средства  местного бюджета –20,0 тыс. рублей,

средств краевого бюджета – 367,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы распределяется следующим образом:

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятий | объем финансирования всего (тыс. руб.) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| Изготовление демонстрационных материалов с анализом исходных данных | ООО «Проектный институт территориального планирования» | 80,0 | 75,5 | 4,5 |
| Разработка проекта в полном объеме | ООО «Проектный институт территориального планирования» | 307,8 | 292,3 | 15,5 |
| итого |  | 387,8 | 367,8 | 20,0 |

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в  муниципальном образовании.

Реализация программы позволит:

Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.

Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.

6. Критерии выполнения Программы

Критерием выполнения Программы является ремонт систем водоснабжения, теплоснабжения, снижение аварий и повреждений, увеличение надежности эксплуатации систем водоснабжения и теплоснабжения на территории Прикубанского сельского поселения.

Основными критериями выполнения программы являются:

- анализ состояния существующей инженерной инфраструктуры – 100%;

- подготовка предложений по модернизации инженерной инфраструктуры – 100%.

7. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Прикубанского сельским поселением Славянского района, другими заинтересованными организациями, имеющими лицензии на выполнение запланированных в Программе мероприятий и привлекаемыми на конкурсной основе.

Прикубанского сельское поселение Славянского района:

- является муниципальным заказчиком по поставке необходимой продукции и выполнению работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- готовит материалы для проведения конкурса по определению организаций - исполнителей работ, услуг по программным мероприятиям;

- заключает с организациями-исполнителями контракты на выполнение работ по программным мероприятиям;

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- утверждает акты выполненных работ.

Начальник финансового отдела                                      А.В. Богомолов