ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Славянский район

от ________________ № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципального образования Славянский район

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Славянский район» на 2015–2017 годы

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Славянский район» на 2015–2017 годы

| Координатор муниципальной программы |  | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи |
| --- | --- | --- |
| Участники муниципальной программы |  | Управление образования муниципального образования Славянский район, управление культуры муниципального образования славянский район, управление по физической культуре и спорту муниципального образования Славянский район, администрации сельских поселений муниципального образования славянский район, администрация муниципального образования Славянский район |
| Цели муниципальной программы |  | Эффективное использование энергетических ресурсов муниципального образования Славянский район Краснодарского края |
| Задачи муниципальной программы |  | Запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение доли энергетических издержек повышение энергетической безопасности экономики края |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | Экономия электроэнергии в натуральном выражении, экономия теплоэнергии в натуральном выражении, экономия воды в натуральном выражении, экономия природного газа в натуральном выражении |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | Программа реализуется в один этап 2015 - 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | Общий объем финансирования программы составляет - 9717,0 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 5856,3 тыс. рублей: 2015 год – 1260,0 тыс. рублей 2016 год – 1824,3 тыс. рублей 2017 год – 2772,0 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме – 3860,7 тыс. рублей: 2015 год – 2850,0 тыс. рублей 2016 год - 212,7 тыс. рублей 2017 год - 798 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | Осуществляет управление жизнеобеспечения, транспорта и связи |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности              на территории муниципального образования Славянский район

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом государственной политики по снижению энергоёмкости экономики страны и повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Реализация мероприятий по снижению энергоёмкости всех отраслей является одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на развитие экономического потенциала муниципального образования Славянский район.

Важнейшие особенности энергообеспечения территории муниципального образования Славянский район определяются основным аспектом: износом основных фондов энергоисточников и сетей.

Таким образом, основной задачей энергосбережения и формирования эффективной энергетики является создание условий для развития территории, развития ведущих секторов экономики края. Решить вопрос повышения энергоэффективности экономики муниципального образования Славянский район возможно путем применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все сферы экономики, объединив усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения.

Сокращение энергоемкости валового регионального продукта, (далее – ВРП) края обеспечивается за счет совместной реализации программ повышения эффективности источников тепловой и электрической энергии, сокращения потерь в сетях, энергосбережения в конечном потреблении, активного использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Только создание эффективной энергетической инфраструктуры позволит реализовать программы перспективного развития региона с существенным ростом ВРП без значительного увеличения энергопотребления.

Использование программно-целевого метода для решения проблем повышения энергоэффективности позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Краснодарского края и государственной национальной политики в области энергосбережения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Основной целью программы является эффективное использование энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях муниципального образования Славянский район, снижение расходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования Славянский район) в части оплаты за энергетические ресурсы.

Программа строится на базовых принципах, основополагающих методических решениях, основных стратегических подходах совокупность, которых позволит отраслевым, функциональным и территориальным органам муниципального образования Славянский район:

достичь экономии всех видов энергоресурсов при распределении и потреблении энергии;

обеспечить сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

обеспечить вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры муниципального образования за счёт активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности муниципального образования за счёт развития современного нормативно–законодательного, ресурсного и информационного обеспечения;

запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности;

снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему

Срок реализации Программы – 2015-2017 годы. (Приложение № 1)

3. Перечень и краткое описание

основных мероприятий муниципальной программы

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

1) установка гелиоколлекторов для горячего водоснабжения, включающая в себя разработку необходимых документов, покупку и монтаж оборудования,

2) проведение энергетических обследований и паспортизации учреждений бюджетной сферы,

3) замена существующих светильников наружного освещения на энергосберегающие,

4) организация освещения вопросов энергосбережения в средствах массовой информации. (Приложение № 2)

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

В целях реализации программы финансирование предполагается за счет средств краевого бюджета, а также планируется привлечение средств, бюджета муниципального образования Славянский район.

Общий объем финансирования программы составляет 9837,0 тыс. (девять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч) рублей.

Средства краевого бюджета составляют 5856,3 тыс.(пяти миллионов восьмисот пятидесяти шести тысяч трёхста) рублей.

Планируется привлечение средств бюджета муниципального образования Славянский район в сумме 3980,7 тыс.(три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч семьсот) рублей:

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по фактическим удельным капитальным вложениям, полученным в результате практической реализации типовых мероприятий и мероприятий-аналогов.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Славянского района в сфере реализации муниципальной программы

на очередной финансовый год и плановый период

Прогноз сводных показателей не составляется в связи с тем, что в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями Славянского района муниципальные услуги (выполнение работ) не оказываются.

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

6.1. Общие положения

6.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

6.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

6.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств районного  и краевого бюджетов;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основных мероприятий);

6.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

6.2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной

программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов

их реализации

6.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

7. Механизм реализации муниципальной программы.

Организацию реализации муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район.

Реализация мероприятий осуществляется путем финансирования из бюджета муниципального образования Славянский район и предоставления субсидий из краевого бюджета.

Координатор муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район

(вопросы жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и связи)                                                       А.Б. Берсенёв

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Славянский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Славянский район»

на 2015-2017 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Славянский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Славянский район» на 2015-2017 годы

| №№ п/п | Наименовании целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |
|  |  |  |  | отчет |  | оценка | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Славянский район» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение возобновляемых источников энергии | шт |  | 0 |  | 1 | 0 |
| 1.2. | Проведение энергетических обследований и паспортизация государственных , бюджетных и казённых учреждений | шт |  | 45 |  | 0 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1.3. | Замена существующих светильников наружного освещения на энергосберегающие | шт |  | 115 |  | 115 | 115 |
| 1.4 | Пропаганда энергосбережения в СМИ (установка информационных банеров) | шт |  | 2 | 2 |  | 2 |

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район

(вопросы жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и связи)					                                                                           А.Б. Берсенёв

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Славянский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования

Славянский район»

на 2015-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Славянский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Славянский район» на 2015-2019 годы

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия | статус |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Развитие возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Установка гелиоколлекторов для горячего водоснабжения МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко г. Славянска-на-Кубани |  |  |  | 1 | всего | 627,0 | 0,0 |  | 627,0 |  |  | 0,0 | Экономия топливо-энергетических ресурсов | Управление образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 564,3 | 0,0 |  | 564,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 62,7 | 0,0 |  | 62,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2. Энергосбережение в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Проведение энергетических обследований и паспортизация учреждений управления образования: 31 учреждение - 2015 год, 36 учреждений - 2017 год |  |  |  | всего | 4020,0 | 1860,0 |  | 0,0 |  |  | 2160,0 | Определение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов | Управление образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 1512,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1512,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 2508,0 | 1860,0 |  | 0,0 |  |  | 648,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Проведение энергетических обследований и паспортизация учреждений управления культуры: 8 учреждений |  |  |  | всего | 480,0 | 480,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | Определение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов | Управление культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 480,0 | 480,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Проведение энергетических обследований и паспортизация учреждений управления по физической культуре и спорту: 6 учреждений |  |  |  | всего | 360,0 | 360,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | Определение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов | Управление по физической культуре и спорту |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 360,0 | 360,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3. Энергосбережение при благоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация мероприятий по замене светильников наружного освещения на энергосберегающие на уличном освещении с внедрением систем автоматического регулирования и учёта потребляемой электрической энергии на территории муниципального образования (345 светильников) |  |  |  |  |  | всего | 4200,0 |  | 1400,0 |  | 1400,0 | 1400,0 |  | Экономия топливо-энергетических ресурсов |  | Поселения администрации муниципального образования Славянский район |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 3780,0 |  | 1260,0 |  | 1260,0 | 1260,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 420,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4. Пропаганда энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Организация освещения вопросов энергосбережения в печатных средствах массовой информации |  |  |  | всего | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Повышение уровня осведомлённости населения в области энергосбережения | Администрация муниципального образования Славянский район |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | всего | 9717,0 | 4110,0 |  | 2037,0 |  |  | 3570,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 5856,3 | 1260,0 |  | 1824,3 |  |  | 2772,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 3860,7 | 2850,0 |  | 212,7 |  |  | 798,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район

(вопросы жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и связи)												                                    А.Б. Берсенёв

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

Славянский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования

Славянский район»

на 2015-2019 годы

ПЛАН

реализации муниципальной программы муниципального образования Славянский район

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования

Славянский район» на 2015-2019 годы

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за контрольное событие | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Славянский район» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение гелиоколлекторов | 4 | А.В. Коробко |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований и паспортизация государственных бюджетных и казённых учреждений, органов государственной власти | 4 | А.В. Коробко |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |
| 3.1. | Замена светильников наружного освещения на энергосберегающие | 4 | А.В. Коробко |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |
| 4.1 | Пропаганда энергосбережения | 4 | А.В. Коробко |  |  | июль | октябрь |  |  | июль | октябрь |  |  | июль | октябрь |

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район

(вопросы жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и связи)												              А.Б. Берсенёв

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Славянский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования

Славянский район»

на 2015-2017 годы

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы муниципального образования Славянский район

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования

Славянский район» на 2015-2019 годы на очередной 2015 год и плановый период 2016-2019 годы

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат выполнения мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реалоизации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Славянский район» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего по муниципальной программе |  | А.В. Коробко | Экономия ТЭР | 1 января 2015 года | 31 декабря 2017 года |  | 4110 | 2037 | 3570 |
| 1.1.1. | Внедрение гелиоколлекторов | 1 | А.В. Коробко | Экономия ТЭР | 1 января 2016 года | 31 декабря 2016 года |  |  | 627 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2. | Проведение энергетических обследований и паспортизация учреждений | 1 | А.В. Коробко | Составление перечня мероприятий, выполнение которых повлечёт экономию ТЭР | 1 января 2015 года | 31 декабря 2017года |  | 2700 |  | 2160 |
|  | Замена ламп наружного освещения на энергосберегающие |  |  | Экономия ТЭР | 1 января 2015 года | 31 декабря 2017года |  | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.2.3. | Пропаганда энергосбережения | 1 | А.В. Коробко | Осведомление населения о необходимости экономии ТЭР | 1 января 2015 года | 31 декабря 2017 года |  | 10 | 10 | 10 |

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район

(вопросы жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и связи)												    А.Б. Берсенёв