# от 07.02.2025								№ 225

# О внесении изменений в постановление администрации

# муниципального образования Славянский район

# от 18 июля 2023 г. № 2954 «Об утверждении

# краткосрочного плана реализации региональной программы

# капитального ремонта общего имущества собственников

# помещений в многоквартирных домах, расположенных

# на территории муниципального образования

# Славянский район, на 2024 год»

На основании Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденного приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 апреля 2018 г. № 150,           п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Славянский район от 18 июля 2023 г. № 2954 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Славянский район на 2024 год» следующие изменения:

1) приложения 1, 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Славянский район (Резец Д.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Славянский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Славянский район от 28 августа 2024 г. № 2300 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Славянский район от 18 июля 2023 г. № 2954 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Славянский район на 2024 год».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

#### Глава муниципального образования

#### Славянский район                                                                           Р.И. Синяговский

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Славянский район

от_________№___________

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Славянский район

от 18 июля 2023 г. № 2954

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Славянский район

от ____________№__________)

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования Славянский район

(наименование городского округа или муниципального района / Краснодарского края)

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2024 года планового периода 2023-2025 годов

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Количество |  |  | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | этажей | подъездов | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки |  |  | прогнозируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт, пеней по МКД и процентов, подлежащих начислению за пользование денежными средствами фонда капитального ремонта МКД в 2023 и 2024 годах | заимствованные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | Краснодарского края | муниципальной |  |  |  |
|  |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по муниципальному образованию Славянский район |  | х | х | х | 17 802,54 | 559 | х | 88 554 286,66 | 7 091 702,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 049,69 | 79 210 534,51 | х |
| 1 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, д. 45 | 2 | 1 | 8 | 450,2 | 20 | РО | 2 591 308,46 | 88 530,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 855,04 | 2 433 923,11 | II.2025 |
| 2 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Больничная, д. 4 | 4 | 3 | 32 | 2447,34 | 63 | РО | 9 614 905,16 | 164 199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 592,95 | 9 162 112,26 | II.2025 |
| 3 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, д. 371 | 5 | 4 | 60 | 3114,4 | 132 | РО | 17 204 944,41 | 1 643 441,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 572,19 | 15 107 931,14 | II.2025 |
| 4 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Больничная, д. 4/1 | 4 | 3 | 30 | 2423,7 | 62 | РО | 12 442 521,95 | 995 590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 773,52 | 11 169 157,63 | II.2025 |
| 5 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, д. 371/1 | 5 | 3 | 40 | 2885,4 | 40 | РО | 16 807 342,09 | 1 233 997,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 672,66 | 15 231 671,73 | II.2025 |
| 6 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы Народов, д. 6 | 2 | 3 | 18 | 926,8 | 41 | РО | 6 136 742,27 | 426 610,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 845,64 | 5 592 286,57 | II.2025 |
| 7 | Славянский район, хут. Коржевский, ул. Солнечная, д. 8 | 2 | 3 | 18 | 933,5 | 62 | РО | 5 845 280,98 | 463 828,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 881,42 | 5 252 571,46 | II.2025 |
| 8 | Славянский район, пос. Рисовый, ул. Октябрьская, д. 23 | 2 | 2 | 16 | 705,3 | 39 | РО | 1 808 737,25 | 189 203,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 234,63 | 1 565 299,15 | II.2025 |
| 9 | Славянский район, с. Ачуево, ул. Ленина, д. 14 | 2 | 2 | 12 | 597,3 | 12 | РО | 3 053 969,03 | 355 785,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 685,89 | 2 600 497,78 | II.2025 |
| 10 | Славянский район, с. Ачуево, ул. Ленина, д. 23 | 2 | 2 | 16 | 687,6 | 16 | РО | 3 238 857,68 | 327 262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 176,27 | 2 820 418,65 | II.2025 |
| 11 | Славянский район, ст-ца Петровская, ул. Димитрова, д. 27 | 2 | 2 | 12 | 1020,2 | 12 | РО | 2 623 303,41 | 349 847,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 698,90 | 2 176 757,17 | II.2025 |
| 12 | Славянский район, ст-ца Петровская, ул. Димитрова, д. 29 | 2 | 3 | 36 | 922,8 | 36 | РО | 4 236 715,74 | 487 599,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 165,66 | 3 613 951,05 | II.2025 |
| 13 | Славянский район, хут. Верхний, ул. Рабочая, д. 9 | 2 | 2 | 16 | 688 | 24 | РО | 2 949 658,23 | 365 806,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 894,92 | 2 483 956,81 | II.2025 |

»

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район,

начальник управления жизнеобеспечения,

транспорта и связи                                                                                                                                                 П.И. Москаленко

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Славянский район

от_________№___________

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Славянский район

от 18 июля 2023 г. № 2954

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Славянский район

от ____________№__________)

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования Славянский район

в отношении которых в этапе 2024 года планового периода 2023-2025 годов подлежат выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества,

предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов |  | ремонт лифтовых шахт |  | ремонт машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента |  |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | пог.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Всего по муниципальному образованию Славянский район |  | 86 488 153,15 | 8 366 454,29 | 14 836 368,42 | 0,00 | 2 508 110,95 | 3 682 546,15 | 1 753 940,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 813,49 | 34 320 375,90 | 0,00 | 0,00 | 3 676,63 | 2 056,20 | 21 020 356,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, д. 45 | 2 522 645,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,62 | 0,00 | 2 522 645,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Больничная, д. 4 | 9 391 241,95 | 2 225 733,40 | 2 412 128,74 | 0,00 | 620 510,27 | 858 113,48 | 306 252,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,49 | 662,00 | 2 968 503,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, д. 371 | 16 785 135,73 | 1 572 796,04 | 5 329 550,77 | 0,00 | 569 494,87 | 1 107 213,27 | 520 560,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,50 | 5 279 895,37 | 0,00 | 0,00 | 482,86 | 0,00 | 2 405 625,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Больничная, д. 4/1 | 12 160 394,60 | 2 388 951,20 | 2 320 585,87 | 0,00 | 532 139,63 | 906 386,41 | 304 415,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 602,00 | 2 695 718,93 | 0,00 | 0,00 | 448,65 | 659,50 | 3 012 197,51 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, д. 371/1 | 16 433 312,80 | 2 178 973,65 | 4 774 103,04 | 0,00 | 785 966,18 | 810 832,99 | 622 713,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 633,00 | 3 607 977,36 | 0,00 | 0,00 | 492,32 | 734,70 | 3 652 746,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы Народов, д. 6 | 6 011 518,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 731,34 | 2 901 290,40 | 0,00 | 0,00 | 698,43 | 0,00 | 3 110 227,82 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Славянский район, хут. Коржевский, ул. Солнечная, д. 8 | 5 723 406,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,75 | 2 374 996,05 | 0,00 | 0,00 | 633,26 | 0,00 | 3 348 410,83 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Славянский район, пос. Рисовый, ул. Октябрьская, д. 23 | 1 743 885,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 499,90 | 1 743 885,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Славянский район, с. Ачуево, ул. Ленина, д. 14 | 2 978 707,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 518,30 | 2 978 707,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Славянский район, с. Ачуево, ул. Ленина, д. 23 | 3 163 185,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,50 | 3 163 185,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Славянский район, ст-ца Петровская, ул. Димитрова, д. 27 | 2 547 668,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 483,50 | 2 547 668,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Славянский район, ст-ца Петровская, ул. Димитрова, д. 29 | 4 154 782,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 749,30 | 4 154 782,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Славянский район, хут. Верхний, ул. Рабочая, д. 9 | 2 872 269,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 506,40 | 2 872 269,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район,

начальник управления жизнеобеспечения,

транспорта и связи                                                                                                                                                 П.И. Москаленко

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Славянский район

от_________№___________

«Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Славянский район

от 18 июля 2023 г. № 2954

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Славянский район

от ____________№__________)

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования Славянский район

в отношении которых в этапе 2024 года планового периода 2023-2025 годов подлежат выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества,

предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 9) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 г. № 2735-КЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработка проектной документации | проведение государственной экспертизы проектной документации | составление сметной документации | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по муниципальному образованию Славянский район |  | 2 066 133,51 | 1 754 133,51 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, д. 45 | 68 663,28 | 44 663,28 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Больничная, д. 4 | 223 663,21 | 199 663,21 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, д. 371 | 419 808,68 | 395 808,68 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Больничная, д. 4/1 | 282 127,35 | 258 127,35 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, д. 371/1 | 374 029,29 | 350 029,29 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы Народов, д. 6 | 125 224,05 | 101 224,05 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Славянский район, хут. Коржевский, ул. Солнечная, д. 8 | 121 874,10 | 97 874,10 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Славянский район, пос. Рисовый, ул. Октябрьская, д. 23 | 64 852,19 | 40 852,19 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Славянский район, с. Ачуево, ул. Ленина, д. 14 | 75 261,96 | 51 261,96 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Славянский район, с. Ачуево, ул. Ленина, д. 23 | 75 672,44 | 51 672,44 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Славянский район, ст-ца Петровская, ул. Димитрова, д. 27 | 75 635,39 | 51 635,39 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Славянский район, ст-ца Петровская, ул. Димитрова, д. 29 | 81 932,87 | 57 932,87 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Славянский район, хут. Верхний, ул. Рабочая, д. 9 | 77 388,70 | 53 388,70 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |

»

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район,

начальник управления жизнеобеспечения,

транспорта и связи                                                                                                                                                 П.И. Москаленко