## Приложение

## к постановлению администрации

## муниципального образования

## Славянский район

## от____________№_______

## «Приложение

## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением администрации

## муниципального образования

## Славянский район

## от 02 июля 2015 г. № 1218

## (в редакции постановления

## администрации муниципального

## образования Славянский район)

## от __________ № ___________

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Славянский район

«Модернизация, техническое перевооружение и капитальный

ремонт объектов топливно-энергетического комплекса

муниципального образования Славянский район»

## 1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы муниципального образования Славянский район, начальник управления жизнеобеспечения, транспорта и связи, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район. |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Славянский район, управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Славянский район, управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Период реализации | первый этап: 2015 - 2024 годы второй этап: 2025 - 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | повышение эффективности обеспечения потребителей внутреннего рынка Славянского района соответствующими объемами производства продукции и услуг топливно-энергетического комплекса |
| Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы за период ее реализации, тыс. рублей | всего: 227 595,8 первый этап: 212 095,8 второй этап: 15 500,0 |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития Краснодарского края | СЦ-12 (Ц-12.5), СЦ-13, (Ц-13.3), СЦ-16 |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство |

## Приложение 1

к Положению

о системе управления

муниципальными программам

МО Славянский район

## 2. Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ГП <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1 |  | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Цель муниципальной программы - повышение эффективности обеспечения потребителей внутреннего рынка Славянского района соответствующими объемами производства продукции и услуг топливно-энергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процент | 25 |  | 24 | 23 | 22 | Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 3052-р); требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. N 161) | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район |  |
|  |  |  |  | <1> Указывается наименование показателя национальной цели, показателя оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, показателя государственной программы Российской Федерации, вклад в достижение которого обеспечивает показатель цели государственной программы, с указанием соответствующей маркировки: "НЦ", "ВДЛ", "ГП" (при наличии). |  |  |  |  |  |  |

## СВЕДЕНИЯ

## о порядке сбора информации и методике расчета

## целевых показателей муниципальной программы

## «Модернизация, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса муниципального образования Славянский район»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя <1> | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Модернизация, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса муниципального образования Славянский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Доля котельных, находящихся в стадии модернизации, технического перевооружения, капитального ремонта в общем количестве котельных, задействованных в рамках программы (Дтек). | % | снижение показателя | Дтек = Ктек / Коб х 100%, где Ктек – количество котельных, находящихся в стадии модернизации, технического перевооружения, капитального ремонта в рамках программы; Коб –общее количество котельных, задействованных в рамках программы | Данные мониторинга управления жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район | Ежегодно |
| 1.2 | Удельный вес субсидий использованных по целевому назначению от общего числа предоставленных за отчетный период. | % | увеличение показателя | УВ сцн = Осцн / Ооспк х 100%, где: УВ сцн – удельный вес субсидий использованных хозяйствующими субъектами по целевому назначению; Осцн – объем субсидий, использованных хозяйствующими субъектами по целевому назначению; Оосп – общий объем предоставленных субсидий, хозяйствующим субъектам. | Концессионное соглашение от 21 сентября 2022 года о предоставлении субсидий, финансовый отчет предприятия о целевом использования представления субсидий (акты выполненных работ, накладные) | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район | Ежегодно |
| 1.3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Славянского района (Дмо.тэ.), | (%) | снижение показателя | Дмо.тэ. = (ОП мо .тэ.учет / ОПмо т.тэ.общий) ∙ 100% где: ОПмо.тэ.учет - объем потребления (использования) на территории Славянского района тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал; ОПмо тэ.общий - общий объем потребления (использования) на территории Славянского района тепловой энергии, Гкал. | Данные мониторинга управления жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район | Ежегодно |

Приложение 2

к Положению

о системе управления

муниципальными программами

## МО Славянский район

## 3. Структура муниципальной программы

### 3.1. Процессная часть

| N п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача муниципальной программы - повышение надежности систем теплоснабжения муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса муниципального образования Славянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение обязательств по концессионному соглашению № 2078 от 19 августа 2021 г.(мероприятия по реконструкции имущества объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения) | 2025 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | Количество модернизированных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов | единица | 5 | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи, Управление образования, МКУ «Управление ЖКХ» | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 1.2 | Выполнение обязательств по концессионному соглашению № 2078 от 19 августа 2021 г.(мероприятия по реконструкции имущества объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения) | 2026 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | Количество модернизированных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов | единица | 6 | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи, Управление образования, МКУ «Управление ЖКХ» | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 1.2.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Славянский район Краснодарского края | 2026 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Количество схем теплоснабжения | единица | 1 | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи, Управление образования, МКУ «Управление ЖКХ» | 1.3 |
| 1.3 | Выполнение обязательств по концессионному соглашению № 2078 от 19 августа 2021 г.(мероприятия по реконструкции имущества объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения) | 2027 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | Количество модернизированных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов | единица | 6 | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи, Управление образования, МКУ «Управление ЖКХ» | 1.1, 1.2, 1.3 |
|  | Итого | 2025 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
|  |  | 2026 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| <1> Указываются объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ - за счет средств федерального бюджета, КБ - за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ - за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, ВБИ - за счет средств внебюджетных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

### 4.1. Финансовое обеспечение первого этапа

реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения <1> | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Всего, в том числе: | 212095,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| краевой бюджет | 43782,6 |
| местные бюджеты | 168313,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 |

### 4.2. Финансовое обеспечение второго этапа

реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в том числе: | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 15500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 15500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочное, при наличии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 15500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 15500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район,

начальник управления жизнеобеспечения,

транспорта и связи                                                                       П.И. Москаленко