## Приложение

## к постановлению администрации

## муниципального образования

## Славянский район

## от____________№_______

## «Приложение

## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением администрации

## муниципального образования

## Славянский район

## от 25 октября 2018 г. № 2723

## (в редакции постановления

## администрации муниципального

## образования Славянский район)

## от __________ № ___________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА»

## 1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Славянский район, управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Славянский район, управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Славянский район, управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район, ОАО «РЖД», Управление образования администрации муниципального образования Славянский район |
| Период реализации | первый этап: 2015 - 2024 годы второй этап: 2025 - 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Славянского района |
|  | повышение безопасности дорожного движения с применением информационно-коммуникационных технологий и формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
| Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы за период ее реализации, тыс. рублей | всего: 462 837,7 первый этап: 392 654,7 второй этап: 70 183,00 |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития Краснодарского края | СЦ-8 (Ц-8.2), СЦ-16 |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни цифровая трансформация |

## Приложение 1

к Положению

о системе управления

муниципальными программам

МО Славянский район

## 1. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ГП <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| ### 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель государственной программы - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Славянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального образования Славянский район, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог муниципального образования Славянского района | % | 48,20 | 4,94 | 4,94 |  | 4,94 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2025 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р); государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3930-КЗ); региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Краснодарский край)» | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район | ГП: доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; |
| 1.2 | Цель муниципальной программы - повышение безопасности дорожного движения с применением информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Славянского района | % | 100 | 95 | 90 |  | 85 | Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р); Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685); Методика оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (распоряжение Минтранса России от 25 марта 2020 г. № АК-60-р); Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3930-КЗ) | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район |  |
| ### 2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля протяженности капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Славянского района в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Славянского района | % | 0,43 | 0,45 | 0,59 |  | 0,70 | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3930-КЗ) | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район |  |
| <1> Указывается наименование показателя национальной цели, показателя оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, показателя государственной программы Российской Федерации, вклад в достижение которого обеспечивает показатель цели государственной программы, с указанием соответствующей маркировки: «НЦ», «ВДЛ», «ГП» (при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СВЕДЕНИЯ

## о порядке сбора информации и методике расчета

## целевых показателей муниципальной программы

## «Развитие сети автомобильных дорог муниципального

## образования Славянский район»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя |  | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчёта значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Славянский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального образования Славянский район, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог муниципального образования Славянского района | % | снижение |  | Pd = Po/Pp×100%, где: Pd – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения находящая вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Славянский район, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог МО Славянский район (%). Po – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям (км). Pp – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Славянский район (км). | Для расчета показателя: - значение «Po» берется из акта обследования транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и формы ежегодного статистического отчета № 3 – ДГ; - значение «Pp» соответствует показателю общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения из ежегодной формы статистического отчета № 3-ДГ | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи | Ежегодно |
| 2 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Славянский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля образовательных организаций, обеспеченных автогородками и оснащённых кабинетами по безопасности дорожного движения от общего числа учреждений, запланированных к оснащению в отчетном периоде | % |  | стабилен | рассчитывается по формуле: ООоб аг = ООаг/ООпл х 100, где: ООаг – количество образовательных организаций, которым в отчетном периоде приобретены автогородки и которые оснащены кабинетами по безопасности дорожного движения; ООпл – общее количество образовательных организаций запланированных к обеспечению автогородками и оснащению кабинетами по безопасности дорожного движения в отчетном периоде. | Данные годового мониторинга управления жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район, акты выполненных работ. | Управление образования администрации муниципального образования Славянский район | Ежегодно |
| 2.2 | Доля проведённых мероприятий по освещению вопросов безопасности дорожного движения в наглядно-агитационной форме на автомобильных дорогах, расположенных на территории муниципального образования Славянский район от общего числа запланированных в отчётном периоде | % |  | увеличение | Отношение количества проведённых мероприятий по освещению вопросов безопасности дорожного движения в наглядно-агитационной форме на автомобильных дорогах в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования Славянский район к общему числу запланированных в отчётном периоде, умноженное на 100% | Данные ежемесячного отчёта проведенных совместных профилактических мероприятий управления образования и ОГИБДД по Славянскому району. | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи | Ежегодно |
| 2.3 | Доля заключённых договоров на оказание услуг по изготовлению технических паспортов, проектов организации дорожного движения на дорогах, находящихся на балансе муниципального образования Славянский район от общего числа запланированных в отчётном периоде | % |  | стабилен | Отношение количества заключённых договоров на оказание услуг по изготовлению технических паспортов, проектов организации дорожного движения на дорогах, находящихся на балансе муниципального образования Славянский район от общего числа запланированных в отчётном периоде, умноженное на 100% | Данные годового мониторинга управления жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район. | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи | Ежегодно |
| 2.4 | Доля проведённых оценок уязвимости транспортной инфраструктуры от общего числа запланированных в отчётном периоде | % |  | увеличение | Отношение количества проведённых оценок уязвимости транспортной инфраструктуры от общего числа, запланированных в отчётном периоде, умноженное на 100% | Данные годового мониторинга управления жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район. | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи | Ежегодно |
| 2.5 | Доля заключённых договоров на оказание услуг по выполнению научно исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Славянский район | % |  | увеличение | Отношение количества заключённых договоров на оказание услуг по выполнению научно исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Славянский район от общего числа, запланированных в отчетном периоде, умноженное на 100% | Данные годового мониторинга управления жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район. | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи | Ежегодно |

Приложение 2

к Положению

о системе управления

муниципальными программами

## МО Славянский район

## 2. Структура муниципальной программы

### 2.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача муниципальной программы - обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего местного значения Славянского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий - капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Славянского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Славянского района (нанесению дорожной линии разметки, приобретение и обустройство технических средств организации дорожного движения, услуги по зимнему содержанию автодорог, проектирование капитального ремонта автодорог) | 2025 | 57 977,00 | 0 | 50 418,40 | 7 558,60 | 0 | протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Славянского района, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт |  | км | 0,86 | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район | п. 1.1.1; п. 1.2.1 п. 2.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Славянского района, на которых выполняются мероприятия по их содержанию |  | км | 67,70 |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Славянского района (нанесению дорожной линии разметки, приобретение и обустройство технических средств организации дорожного движения, услуги по зимнему содержанию автодорог, проектирование капитального ремонта автодорог) | 2026 | 5 778,00 | 0 | 0 | 5 778,00 | 0 | протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Славянского района, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт |  | км | 0,86 | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район | п. 1.1.1; п. 1.2.1 п. 2.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Славянского района, на которых выполняются мероприятия по их содержанию |  | км | 67,7 |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Славянского района (нанесению дорожной линии разметки, приобретение и обустройство технических средств организации дорожного движения, услуги по зимнему содержанию автодорог, проектирование капитального ремонта автодорог) | 2027 | 5 778,00 | 0 | 0 | 5 778,00 | 0 | протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Славянского района, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт |  | км | 0,86 | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район | п. 1.1.1; п. 1.2.1 п. 2.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Славянского района, на которых выполняются мероприятия по их содержанию |  | км | 67,7 |  |  |
|  | Итого | 2025 | 57 977,00 | 0 | 50 418,40 | 7 558,60 | 0 | X |  | X | X | X | X |
|  |  | 2026 | 5 778,00 | 0 | 0 | 5 778,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 5 778,00 | 0 | 0 | 5 778,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача муниципальной программы Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий – пропаганда безопасности дорожного движения среди населения(в том числе среди детей) Славянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район, управление образования администрации муниципального образования Славянский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация освещения вопросов безопасности дорожного движения в наглядно-агитационной форме на автомобильных дорогах расположенных на территории муниципального образования Славянский район информационные баннеры, стенды; мероприятия с участием ГИБДД; мобильные автогородки, оснащение кабинетов по БДД, световозвращатели; изготовление тех. паспортов, проектов организации дорожного движения; выполнению научно исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения | 2025 | 650,00 | 0 | 0 | 650,00 | 0 | Установленные баннеры, приобретённые автогородки, кабинеты БДД, количество заключённых договоров на оказание услуг по изготовлению тех. Документации в части БДД |  | % | 100 | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район, управление образования администрации муниципального образования Славянский район | 1.2.1 |
| 2.1 | Организация освещения вопросов безопасности дорожного движения в наглядно-агитационной форме на автомобильных дорогах расположенных на территории муниципального образования Славянский район информационные баннеры, стенды; мероприятия с участием ГИБДД; мобильные автогородки, оснащение кабинетов по БДД, световозвращатели; изготовление тех. паспортов, проектов организации дорожного движения; выполнению научно исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установленные баннеры, приобретённые автогородки, кабинеты БДД, количество заключённых договоров на оказание услуг по изготовлению тех. Документации в части БДД |  | % | 100 | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район, управление образования администрации муниципального образования Славянский район | 1.2.1 |
| 2.1 | Организация освещения вопросов безопасности дорожного движения в наглядно-агитационной форме на автомобильных дорогах расположенных на территории муниципального образования Славянский район информационные баннеры, стенды; мероприятия с участием ГИБДД; мобильные автогородки, оснащение кабинетов по БДД, световозвращатели; изготовление тех. паспортов, проектов организации дорожного движения; выполнению научно исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установленные баннеры, приобретённые автогородки, кабинеты БДД, количество заключённых договоров на оказание услуг по изготовлению тех. Документации в части БДД |  | % | 100 | Управление жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Славянский район, управление образования администрации муниципального образования Славянский район | 1.2.1 |
|  | Итого | 2025 | 650,00 | 0 | 0 | 650,00 | 0 | X |  | X | X | X | X |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- <1> Указываются объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ - за счет средств федерального бюджета, КБ - за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ - за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, ВБИ - за счет средств внебюджетных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

### 3.1. Финансовое обеспечение первого этапа

реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения <1> | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Всего, в том числе: | 392 654,9 |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| краевой бюджет | 230889,6 |
| местные бюджеты | 59 960,3 |
| внебюджетные источники | 101 805,00 |

### 3.2. Финансовое обеспечение второго этапа

реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в том числе: | 58 627,00 | 5 778,00 | 5 778,00 | 70 183,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 50 418,40 | 0 | 0 | 50 418,40 |
| местные бюджеты | 8 208,60 | 5 778,00 | 5 778,00 | 19 764,60 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектная часть (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 58 627,00 | 5 778,00 | 5 778,00 | 70 183,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 50 418,40 | 0 | 0 | 50 418,40 |
| местные бюджеты | 8 208,60 | 5 778,00 | 5 778,00 | 19 764,60 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район,

начальник управления жизнеобеспечения,

транспорта и связи                                                                       П.И. Москаленко